Table of Contents

# 宠物医院 MCP Server 项目报告

基于 Go REST API 的 MCP 2026-07-28 无状态适配器开发纪实

时间：2026-09-16

## 一、项目背景

### 1.1 现有系统

仓库根目录是一个纯 Go 实现的宠物医院管理系统（Pet Hospital REST）：

- 零第三方依赖，只用 Go 标准库

- 单文件嵌入式数据库：pet.db（追加日志 + 内存索引 + 自动压实）

- REST API：http://127.0.0.1:8080，统一响应信封 {code, message, data, time}

- 健康检查：GET /health

- 核心接口：GET /api/v1/pets（支持全文检索、枚举过滤、分页、排序、花费区间）

- 数据模型：Pet 聚合根，内嵌 records[]（历史病历）与 charges[]（消费明细），records/charges 字段可能是 null 或数组

### 1.2 任务目标

为这个 Go 后端开发一个独立的 MCP Server，把它的能力暴露给 LLM Agent。约束条件：

| 约束 | 说明 |
| --- | --- |
| MCP 协议版本 | 2026-07-28（刚发布 2 个月的大版本重构） |
| Python SDK | mcp==2.0.0（与协议同日发布） |
| Server 类 | MCPServer（禁止使用 FastMCP） |
| 传输模式 | Streamable HTTP，无状态 |
| 仅实现 | 第一阶段只做一个工具 list_pets（对应 GET /api/v1/pets） |
| 不修改 | 不触碰 Go 后端一行代码 |
| 测试 | pytest + httpx.MockTransport，禁止访问真实 Go 服务 |
| 部署要求 | 本地 127.0.0.1，无 CORS、无鉴权 |

### 1.3 为什么难

- 2026-07-28 是一次从根上重构的 MCP 版本，大量 1.x 教程/博客/AI 训练数据都是旧协议的（initialize 握手、Mcp-Session-Id、有状态 SSE），几乎等于在”全网错误信息”里找正确路径

- 任务里写死了“不要凭旧版 FastMCP 经验猜测新 API”，意味着必须自己啃官方文档，不能套套路

- MCPServer vs FastMCP 的 API 表面差异不小，测试时 SDK 的行为也有微妙变化

## 二、技术方案

### 2.1 整体架构

┌──────────────────────────────────────────────────┐
│         MCP Client (Trae / Cursor / curl)         │
└───────────────────┬──────────────────────────────┘
                    │ POST /mcp  (Streamable HTTP 2026-07-28)
                    │ 无 initialize 握手，无 Session-Id
                    ▼
┌──────────────────────────────────────────────────┐
│  pet_hospital_mcp (Python 3.11+, mcp==2.0.0)     │
│                                                    │
│  server.py  ──▶  @mcp.tool() 装饰器               │
│                     │                              │
│                     ▼                              │
│                execute_list_pets()                 │
│                     │                              │
│                     ▼                              │
│              Pydantic Input/Output                 │
│                     │                              │
│                     ▼                              │
│         rest_client.PetHospitalClient              │
│                     │                              │
│              httpx.AsyncClient                     │
│                     │                              │
└─────────────────────┼──────────────────────────────┘
                      │ HTTP GET /api/v1/pets?params...
                      ▼
        ┌──────────────────────────────────┐
        │  Go REST API  (127.0.0.1:8080)   │
        │  pet.db 嵌入式单文件数据库       │
        └──────────────────────────────────┘

### 2.2 目录结构

pet-hospital-mcp/
├── pyproject.toml                     # 依赖固定 mcp==2.0.0
├── .venv/                              # 虚拟环境（Python 3.13）
├── src/pet_hospital_mcp/
│   ├── __init__.py
│   ├── __main__.py                     # CLI 入口
│   ├── config.py                       # Settings dataclass + get_settings()
│   ├── errors.py                       # MCPToolError + ErrorCode 枚举
│   ├── logging_config.py               # JSON logger + 敏感字段脱敏
│   ├── rest_client.py                  # httpx 封装 + 超时 + 重试 + MockTransport 注入
│   ├── server.py                       # MCPServer 装配 + run() 启动
│   └── tools/
│       ├── __init__.py
│       └── list_pets.py                # 工具实现 + Pydantic Input/Output 模型
└── tests/
    ├── conftest.py                     # src/ 加入 sys.path
    └── test_list_pets.py               # 29 个用例

### 2.3 关键设计决策

| 决策 | 理由 |
| --- | --- |
| Pydantic 输入校验 — ConfigDict(extra="forbid") | 防止 Go 私有字段泄漏进 MCP，拒绝未知参数 |
| 枚举字段硬编码字面量（Literal["犬","猫",...]） | 任务要求严格对齐 Go API 的允许值 |
| 重试用 asyncio.sleep + 指数退避 | 5xx 触发重试，4xx 直接抛，mock 测试里不需要真实 sleep |
| 错误格式统一 {error: {code, message, details}} | 6 种 ErrorCode 覆盖 VALIDATION / BACKEND_* / INTERNAL |
| 日志脱敏 — redact_sensitive() 递归处理 dict/list | ownerPhone/ownerAddr/chipNo 自动替换为 [REDACTED] |
| rest_client.with_transport() 注入 MockTransport | 测试零网络依赖，完全隔离 |
| mcp.run() 不嵌套 asyncio.run() | SDK 内部自己用 anyio.run()，外层包会触发 “Already running asyncio” |

## 三、遇到的问题与难点

### 问题 1：MCP 2026-07-28 协议与 SDK 文档稀缺

现象： - 全网绝大多数 MCP 教程和示例代码写的是旧协议（2025-03-26 或更早） - 2026-07-28 的最大变化是去掉了 initialize 握手和 Mcp-Session-Id，改为每个请求自包含 protocol version 和 capabilities - SDK 2.0.0 与协议同日发布，文档少、AI 训练数据基本没有覆盖

根因：协议做了”从根上重构”，旧知识反而是噪声。

解决方法： - 直接读官方 py.sdk.modelcontextprotocol.io 的文档（只有 MCPServer、没有 FastMCP） - 看 SDK 源码的 CLI 示例：mcp.run(transport="streamable-http") 一行就能起，没有 session_id、没有 initialize - 实测发现 SDK 2.x 要求 params._meta 必须携带： json   "_meta": {     "io.modelcontextprotocol/protocolVersion": "2026-07-28",     "io.modelcontextprotocol/clientCapabilities": {}   } 否则返回 {"code": -32602, "message": "params._meta must be an object carrying the required ..."}

### 问题 2：Python 和 Go 都没装

现象： - 一开始机器上没有 Go 也没有 Python 命令（PATH 里找不到） - 最后发现 Anaconda 安装在 D:\Downloads\Anaconda3，Go 需要新装

解决方法： - Go：winget install --id GoLang.Go → 装到 C:\Program Files\Go - Python：用 Anaconda 自带的 python.exe，但全局 PATH 里没挂，所有调用都得写完整路径 D:\Downloads\Anaconda3\python.exe - pip 全局安装时遇到沙箱权限拒绝（EPERM），改为项目内虚拟环境：python -m venv .venv + 用 .venv\Scripts\pip.exe

### 问题 3：Settings dataclass 没有默认值导致测试全炸

现象： - Settings 最初写的是 @dataclass(frozen=True) 且所有字段没有默认值 - 测试里写 Settings(pet_hospital_base_url="http://fake") 会报错： TypeError: Settings.__init__() missing 7 required positional arguments: 'mcp_host', 'mcp_port', ... - 一次性炸掉 12 个测试（夹具共享同一个 Settings 写法）

根因：写 dataclass 时忘了给默认值，只写了 get_settings() 里读取环境变量的版本。

解决方法：把所有字段补上默认值（与 get_settings() 里的环境变量回退值一致），测试里可以覆盖任何字段，生产环境用 get_settings()。

### 问题 4：Python 闭包变量遮蔽 — UnboundLocalError

现象： - make_error_handler(status, body=None) 里写： python   async def handler(request):       if body is None:           body = {...}  # 闭包变量被重新赋值 → 变成局部变量       return httpx.Response(status, json=body) - 调用 make_error_handler(400) 时，body=None 进入内部函数，但因为 if body is None: body = ... 这行，Python 把 body 识别为 handler 的局部变量 → 在赋值前就访问 → UnboundLocalError

根因：Python 闭包里对外部变量的重新赋值会让它变成局部变量，handler 里 if body is None 触发了遮蔽。

解决方法：把默认值计算移到闭包外面，用不同变量名：

def make_error_handler(status, custom_body=None):
    _body = custom_body if custom_body is not None else {"code": status, ...}
    async def handler(request):
        return httpx.Response(status, json=_body)
    return handler

### 问题 5：asyncio 嵌套事件循环 — Already running asyncio in this thread

现象： - 最初的设计是 run_async() 先跑一次健康检查（await rest_client.health()），再调 mcp.run() - 外层入口写 asyncio.run(run_async(settings)) - 启动时报：RuntimeError: Already running asyncio in this thread

根因：MCPServer.run() 内部调用 anyio.run()，而外层 asyncio.run() 已经在同一线程启动了 asyncio 事件循环，anyio 检测到后直接报错。

解决方法： - 把健康检查改成同步 httpx.get()（不走 async） - run() 函数直接同步调用 mcp.run()，不再包 asyncio.run() - 完整重构后的 run() 函数只做三件事：同步健康检查 → 创建 server → mcp.run(transport="streamable-http", ...)

### 问题 6：MockTransport 不真正超时

现象： - 写了 async def slow_handler(): await asyncio.sleep(0.5) + request_timeout=0.05 - 测试期望 BACKEND_TIMEOUT，但始终没有触发

根因：httpx.MockTransport 不经过真正的网络栈，AsyncClient(timeout=...) 的超时机制在 MockTransport 下不会生效 —— 因为没有 asyncio.wait_for 包裹真实 socket 操作。

解决方法：让 handler 直接 raise httpx.TimeoutException("request timed out", request=request)，在 client 的重试逻辑里已经统一捕获 httpx.TimeoutException 并转为 MCPToolError(BACKEND_TIMEOUT)。

### 问题 7：SDK 2.x 里 inputSchema 改名了

现象： - 测试里写 tool.inputSchema，得到 AttributeError: 'Tool' object has no attribute 'inputSchema'. Did you mean: 'input_schema'?

根因：SDK 从 1.x 升级到 2.x 时，Pydantic 模型的 snake_case 自动命名生效，inputSchema → input_schema。这是跨版本 API 改名的典型陷阱。

解决方法：改成 tool.input_schema。

### 问题 8：stateless_http=True 但 SDK 仍要求 params._meta

现象： - 以为无状态模式会”什么都不传”，实际 SDK 2.x 在 2026-07-28 协议下仍然强制校验每个请求的 params._meta 携带 protocol version 和 client capabilities - 直接发 {"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"tools/list","params":{}} → 400 + JSON-RPC -32602 错误

解决方法：在测试和手动验证里都带上正确的 _meta：

META = {
    "io.modelcontextprotocol/protocolVersion": "2026-07-28",
    "io.modelcontextprotocol/clientCapabilities": {},
}

SDK 的 Client(mcp_server) 在内存模式下会自动注入，所以 MCP 层测试里不需要手动写；但用 httpx 直接发 HTTP 请求时必须手动带上。

## 四、解决方案汇总

| 问题 | 类型 | 根因 | 修复 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-07-28 协议文档稀缺 | 知识缺口 | 协议大重构 + SDK 同步发布 | 读官方 docs + 实测 params._meta 必须字段 |
| 环境没装 Go / Python | 环境 | 新机器 PATH 没配 | winget + 项目内 venv |
| Settings 无默认值 | 代码失误 | dataclass 字段漏 = | 全部补默认值 |
| 闭包变量遮蔽 | Python 陷阱 | 闭包内重新赋值 → 局部变量 | 闭包外计算默认值，换变量名 |
| asyncio 嵌套循环 | 架构问题 | mcp.run() 内部 anyio | 同步健康检查 + 直接调 mcp.run() |
| MockTransport 不真正超时 | httpx 行为 | Mock 不走网络栈 | 手动 raise TimeoutException |
| inputSchema → input_schema | SDK 改名 | snake_case 自动生效 | 改字段名 |
| params._meta 强制校验 | 协议细节 | 2026-07-28 规范要求 | 手动注入或用 SDK Client |

## 五、最终成果

### 5.1 测试结果

29 passed in 0.89s

覆盖：输入校验 12 个用例 + 工具执行路径 10 个用例 + MCP 注册/协议验证 7 个用例。

### 5.2 服务状态

| 组件 | 状态 | 地址 |
| --- | --- | --- |
| Go REST API | ✅ 运行中 | http://127.0.0.1:8080 |
| MCP Server | ✅ 运行中 | http://127.0.0.1:8000/mcp |
| 协议版本 | 2026-07-28 | — |
| 工具数 | 1（list_pets） | — |

### 5.3 MCP Client 配置

{
  "mcpServers": {
    "pet-hospital": {
      "type": "streamablehttp",
      "url": "http://127.0.0.1:8000/mcp"
    }
  }
}

### 5.4 MCP HTTP 请求模板

# 列出工具
curl -X POST http://127.0.0.1:8000/mcp \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Accept: application/json, text/event-stream" \
  -H "MCP-Protocol-Version: 2026-07-28" \
  -H "Mcp-Method: tools/list" \
  -d '{"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"tools/list",
       "params":{"_meta":{"io.modelcontextprotocol/protocolVersion":"2026-07-28",
                         "io.modelcontextprotocol/clientCapabilities":{}}}}'

# 调用 list_pets（过滤犬类 + 花费降序）
curl -X POST http://127.0.0.1:8000/mcp \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Accept: application/json, text/event-stream" \
  -H "MCP-Protocol-Version: 2026-07-28" \
  -H "Mcp-Method: tools/call" \
  -H "Mcp-Name: list_pets" \
  -d '{"jsonrpc":"2.0","id":2,"method":"tools/call",
       "params":{"name":"list_pets",
                "arguments":{"species":"犬","sortBy":"totalCost","order":"desc","pageSize":3},
                "_meta":{"io.modelcontextprotocol/protocolVersion":"2026-07-28",
                         "io.modelcontextprotocol/clientCapabilities":{}}}}'

## 六、经验总结

- 协议大版本升级期间，全网旧知识都是噪声 — 必须读官方文档 + 实测行为，不能凭印象

- MCPServer vs FastMCP：前者是 SDK 2.x 的底层类，后者是独立项目；本次用 MCPServer 因为任务明确禁止 FastMCP

- mcp.run() 自己管事件循环，别包外层 — 这是 anyio 架构决定的，SDK 文档里提到了但很容易忽略

- 闭包内重新赋值外部变量会遮蔽 — Python 经典坑，测试里不小心就踩

- MockTransport 不等于真实网络 — 想测超时/连接错误，手动 raise 比 sleep 更可控

- Pydantic 字段名自动 snake_case — SDK 从 1.x 升到 2.x 后，inputSchema 变成了 input_schema，这是跨版本升级的典型改名陷阱

- 2026-07-28 无状态 ≠ 完全无 meta — 协议从”每个请求自包含 version”的方向走，但 params._meta 这个自包含字段反而变成了必填

## 七、后续工作（阶段二，尚未启动）

任务明确说”本次只保留一个 MCP 工具”，以下是后续可能的扩展方向（尚未实现）：

| 可能的新工具 | 对应 Go API |
| --- | --- |
| create_pet | POST /api/v1/pets |
| get_pet | GET /api/v1/pets/{id} |
| update_pet | PUT /api/v1/pets/{id} |
| delete_pet | DELETE /api/v1/pets/{id} |
| search_pets | GET /api/v1/pets/search |
| list_records | GET /api/v1/pets/{id}/records |
| add_record | POST /api/v1/pets/{id}/records |
| add_charge | POST /api/v1/pets/{id}/charges |
| pet_summary | GET /api/v1/pets/{id}/summary |
| hospital_stats | GET /api/v1/stats |
| export_pets | GET /api/v1/export |
| seed_demo_data | POST /api/v1/admin/seed |

每个新工具按目录约定，只需在 src/pet_hospital_mcp/tools/ 增加一个模块、在 server.py 注册装饰器、在 rest_client.py 增加一个方法 —— 其他基础设施（错误、日志、脱敏、重试）全部复用。

报告完毕。29 个测试通过，Go + MCP 双服务在线，list_pets 工具端到端可用。